Бюллетень издается с 5 октября 2007 года

Муниципальное средство массовой информации городского поселения Коммунистический

№ 62(523)

21 ноября

2017 года

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

От 21.11.2017 № 7 «О проведении публичных слушаний по по проекту постановления Администрации  городского поселения  Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обсуждения  проекта постановления Администрации   городского поселения Коммунистический  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту  постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» (приложение 1).

2. Публичные слушания по проекту  постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» провести на территории городского поселения Коммунистический.

3. Общий срок проведения публичных слушаний  составляет тридцать дней со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4.  День окончания публичных слушаний по проекту постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» 19.12.2017 года.

5.Назначить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний и ответственным за подготовку заключения по результатам публичных слушаний Администрацию городского поселения Коммунистический,  находящуюся по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Северная  д.13 (далее -  уполномоченный орган).

6. Создать временную комиссию по работе с проектом постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы»  (приложение 2).

7. Участниками публичных слушаний по проекту постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» являются  органы местного самоуправления городского поселения Коммунистический; все заинтересованные лица; население городского поселения Коммунистический.

8. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответственных за их проведение (приложение 3).

9. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний участников публичных слушаний,  а также участия граждан в его обсуждении  (приложение 4).

10.Опубликовать настоящее постановление  в  Бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте городского  поселения Коммунистический.

11.Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения

Коммунистический 				                                           Л.А. Вилочева

Администрация

городского поселения Коммунистический

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

628256, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, 		                                                                     телефон              4-60-45

Тюменская область,			       					            4-62-94

п. Коммунистический,						   телефон (факс):          4-63-26

ул. Северная, 13

сайт:   www.samza. ru

электронная почта: adm@samza.ru

«____» __________  2017 г.                                                                                 № ________

г.п. Коммунистический

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-П, Устава городского поселения Коммунистический п о с т а н о в л я ю,

1.  Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы (далее – Программа), согласно приложению.

2. Опубликовать   настоящее постановление в бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Коммунистический.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Коммунистический 				                                           Л.А. Вилочева

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Коммунистический

от        г. №

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический»

на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработчик, Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Коммунистический |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы (участники) | 1) Организации, собственники (граждане) (по согласованию). |
| 3. | Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городское поселение Коммунистический |
| 4. | Задачи муниципальной программы | 1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 2) повышение уровня благоустройства общественных территорий; 3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Коммунистический. |
| 5. | Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 6. | Срок реализации муниципальной программы | 2018- 2022 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования программы | 1) Общий объем финансирования программы составляет 16768 тыс. рублей. 2) Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета г.п. Коммунистический - 1676,8 тыс. руб., бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 15091,2 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб.; привлеченные средства 0,00 тыс. руб.; 3) Финансирование 2018 г. – всего 9529 тыс, руб., из них из бюджета г.п. Коммунистический – 952,9 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 8576,1 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб.; привлеченные средства 0,00 тыс. руб.; 4) Финансирование 2019 г. – всего 6807 тыс. руб., из них из бюджета г.п. Коммунистический - 680,7 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 6126,3 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб., привлеченные средства 0,00 тыс. руб; 5) Финансирование 2020 г. – всего 432 тыс. руб. из бюджета г.п. Коммунистический – 43,2 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 388,8 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб., привлеченные средства 0,00 тыс. руб.; 6) Финансирование 2021 г. – всего 0 тыс. руб. из бюджета г.п. Коммунистический – 0 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб., привлеченные средства 0,00 тыс. руб.; 7) Финансирование 2022 г. – всего 0 тыс. руб. из бюджета г.п. Коммунистический – 0 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб., привлеченные средства 0,00 тыс. руб. |
| 8. | Целевые показатели результатов реализации программы | 1) увеличение площади и количества благоустроенных дворовых территорий; 2) увеличение площади и количества благоустроенных общественных территорий; 3) увеличение доли финансового участия граждан при благоустройстве дворовых территорий 4) Увеличение доли трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Среди перечня вопросов, отнесенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, наиболее приоритетным направлением градостроительной политики органов местного самоуправления городское поселение Коммунистический является создание комфортной среды жизнедеятельности населения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 утверждены  Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. 
Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 423-п, предусмотрено предоставление субсидий на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Работы по благоустройству и озеленению территории городского поселения Коммунистический направлены на улучшение условий проживания и отдыха жителей поселка с учетом требований Правил благоустройства территории городского поселения Коммунистический. Одним из наиболее важных направлений муниципальной программы является благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Не менее важным аспектом муниципальной программы является благоустройство общественных территорий: парка, храма, прилегающих территорий к социальным объектам. Данная проблема также подразумевает освещение, озеленение, установка детских игровых площадок, скамеек, урн, обустройство парковочной зоны и зон отдыха.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству.

На основании проведенного мониторинга обращений граждан в адрес Администрации городского поселения Коммунистический о необходимости благоустройства территорий поселка за период с 2015 по 2017 годы, в соответствии  с проведенным анализом состояния сферы благоустройства муниципального образования за период с 2015 по 2017 годы, проведена оценка сферы благоустройства муниципального  образования  городского поселения Коммунистический:

1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.11.2017 (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) отражены в таблице 1.1.

Общее количество всех дворовых территорий многоквартирных домов составляет 36 ед. =100%.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, определена на основании данных о регистрации по месту постоянного проживания (73 человека).  Общая численность населения муниципального образования городского поселения Коммунистический составляет 2019 человек = 100%.

- общая площадь дворовых территорий  – 42800,3  кв. м. =100%;

- площадь благоустроенных дворовых территорий – 11777 кв. м.;

- площадь дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 26150,4 кв. м.

Таблица 1.1.

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | на 01.11.2017 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 3 | 5 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий* | Площадь (кв. м.) | 5813 | 5813 | 11777 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 8,82 | 8,82 | 13,89 |
| Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | человек | 73 | 73 | 73 |
| Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | % | 3,41 | 3,55 | 7,13 |

2) Количество общественных территорий, по состоянию на 01.11.2017 составляет 2 единицы, из них 2 территории нуждаются в благоустройстве.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, по состоянию на 01.11.2017 установлены в Таблице 1.4.

- общая площадь общественных территорий составляет – 10750 кв. м.=100%.

- площадь благоустроенных общественных территорий – 0 кв. м.

- площадь общественных территорий нуждающихся в благоустройстве – 10750 кв. м..

Таблица 1.4.

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | на 01.11.2017 |
| Площадь общественных территорий | кв. м. | 7870 | 7870 | 10750 |
| *Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий. | % | 0 | 0 | 0 |

2) Финансово-экономическое обоснование развития материально-технической базы сферы социально-экономического развития

По итогам оценки сферы благоустройства муниципального  образования  городского поселения Коммунистический выявлены территории, нуждающиеся в благоустройстве, которые обозначены в адресном перечне территорий, подлежащих благоустройству. На данных территориях в период с 25.09.2017 по 13.10.2017 проведено обследование фактического состояния благоустройства. Результатом обследования стали паспорта инвентаризации территорий дворовых и общественных территорий.

- Перечень объектов капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства  программного мероприятия 1.1.1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования

(адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству)

Таблица 1.5.

| № п/п | Наименование объектов | Вид работ | Мощность объекта (м.кв) | Срок выполнения работ | **Источник финансирования | *Общая стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. п. Коммунистический, ул. Лесная, д.2-4 | - Ремонт - дворовых - проездов - Детский - игровой - комплекс. - Освещение. - Скамейки. - Урны. | 3104 | 2018 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 3332,0 |
| 2 | г. п. Коммунистический, ул. Лесная, д.6 | - Ремонт - дворовых - проездов. - Освещение. - Скамейки. - Урны. | 2000 | 2018 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 1632,0 |
| 3 | г. п. Коммунистический ул. Тюменская, д.2,4 | - Детский - игровой - комплекс - Скамейки. - Урны - ПИРы. | 4099 | 2018 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 434,0 |
| итого 2018 |  |  |  |  |  | 5398,0 |
| 4 | г. п. Коммунистический, ул. Медиков, д.11а | - Ремонт - дворовых - проездов; - Ремонт дворовых проездов. - Освещение; - Освещение. - Скамейки; - Скамейки. - Урны; - Урны. | 1765,7 | 2019 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 1632,0 |
| итого 2019 |  |  |  |  |  | 1632,0 |
| 5 | г. п. Коммунистический, ул. Матросова, д.5а | - Детский - игровой - комплекс. - Освещение - Скамейки - Урны. | 2633,1 | 2020 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 432,0 |
|  | Итого 2020 |  |  |  |  | 432,0 |

Очередность территорий определена на основании решений общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об оценке предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальную программу.

При финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Возможна корректировка объемов финансирования.

- Перечень объектов капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства  программного мероприятия 1.2.1 «Благоустройство общественных  мест муниципального образования»

(адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству)

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование объектов | Вид работ | Мощность объекта (м.кв) | Срок выполнения работ | **Источник финансирования | *Общая стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. п. Коммунистический "Локальная парковая зона (сквер), ул. Мира" | Ограждение, освещение, детский игровой комплекс, детские игровые элементы, скамейки, доставка и установка оборудования, озеленение (клумбы), песок строительный ПИРы | 7870 | 2018 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 1725,0 |
| 2 | г. п. Коммунистический "Благоустройство территории возле храма Покрова Божьей Матери», ул. Обская | Ограждение Освещение Парковка Пешеходная дорожка | 2880 | 2018 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 2406,0 |
|  | Итого 2018 год |  |  |  |  | 4131,0 |
| 3 | г. п. Коммунистический "Благоустройство локальной парковой зоны" | Велодорожка, пешеходные дорожки, ПИРы |  | 2019 | - бюджет г.п. Коммунистический, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет, - привлеченные средства | 5175,0 |
|  | Итого 2019 год |  |  |  |  | 5175,0 |

.

Очередность территорий определена на основании решений общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об оценке предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальную программу.

Количество и очередность территорий определена на основании:

- протокола от 02.02.2017 публичного обсуждения общественно значимого вопроса: определение приоритетных территорий городского поселения Коммунистический, имеющих социальный и культурный эффект;

- протокола от 25.01.2017 заседания Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Коммунистический;

- протокола от 18.07.2017 общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об определении очерёдности благоустройства общественных территорий;

* Стоимость определена на основании сметных расчетов, произведённых с учетом периода реализации муниципальной программы.

** Источники финансирования:

1) Бюджет городского поселения Коммунистический,

2) Предоставление субсидирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и федерального бюджета производится  в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды) в размере не менее 2/3 от объема предусмотренных средств.

Возможна корректировка объемов финансирования.

По итогам оценки сферы благоустройства выявлены следующие проблемы низкого уровня благоустройства  дворовых  территорий:

- недостаток автомобильных стоянок;

- разрушение дорожного покрытия проездов;

- несоответствие параметров проездов действующим градостроительным нормативам;

- разрушение или отсутствие покрытий тротуаров;

- отсутствие оптимальной тротуарной трассировки;

- недостаточный уровень обеспеченности безбарьерной средой;

- износ или отсутствие уличной мебели, спортивного и игрового оборудования;

- недостаток малых архитектурных форм (скульптур, композиций, арт-объектов).

Население городского поселения принимает активное трудовое участие в благоустроительных мероприятиях на общественных территориях муниципального образования. Ежегодно в рамках акций «Спасти и сохранить», «Дни древонасаждений», жители поселения осуществляют высадку деревьев и кустарников на территориях общего пользования.  В теплое время года граждане осуществляют содействие в проведение городских субботников. Также на дворовых территориях многоквартирных жилых домов физические лица выполняют цветочное оформление прилегающих территорий, осуществляют покраску ограждающих конструкций. Органами местного самоуправления будет продолжена агитационная работа для стимулирования населения к трудовому участию в процессе благоустройства территории муниципального образования.

В рамках мероприятий муниципальной программы, для учета мнения населения городского поселения, проектные решения по благоустройству и развитию территорий общественного назначения будут  основываться  на итогах конкурсов на разработку дизайн – проектов таких территорий.

Мероприятия муниципальной программы экономически и социально оправданы, их реализация позволит повысить общий уровень комфортности среды жизнедеятельности для всех граждан городского поселения. Для продолжения работ в данном направлении необходимо целевое бюджетное финансирование. Решению проблем застойных явлений в развитии территорий городского поселения послужит настоящая муниципальная программа.

Раздел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программных мероприятий | ед.изм | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городское поселение Коммунистический. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городское поселение Коммунистический. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 1.1.2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. м. | 11777 | 20980 | 22745,7 | 25378,8 | 25378,8 | 25378,8 | 25378,8 |  |
| 1.1.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 27,52 | 49,02 | 53,14 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |  |
| 1.1.4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 13,89 | 27,78 | 30,56 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |  |
| 1.2. | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Коммунистический. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля финансового участия граждан, заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.3. | Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования городское поселение Коммунистический. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м. | 0 | 6815 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 |  |
| 1.3.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий. | % | 0 | 63,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы.

1. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

1.1. Разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения Коммунистический, необходимых для реализации муниципальной программы.

1.2. Корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы.

1.3. Обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию.

1.4. Информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

1.5. Предоставление отчетов о выполнении муниципальной программы.

1.6. Реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

1.6.1. Механизм реализации мероприятий основан на взаимодействии Администрации городского поселения Коммунистический, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

1.6.2.	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий состоят из мероприятий, определяемых минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ.

1.6.3.	Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

1.6.4.	Дополнительный перечень работ:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

1.6.5.	При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, обязательным условием является финансовое участие граждан, при этом доля такого участия составляет не менее 5% от стоимости работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня.

1.6.6. 	Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней, определяется сметным методом, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1.6.7. Реализация мероприятий  по формированию современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации городского поселения Коммунистический, регламентирующими порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием,  порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

1.6.8	Благоустройство дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с соблюдением условия обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и  выполняется в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.133330.2012 «Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения».

2. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация городского поселения Коммунистический.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

1) управление реализацией муниципальной программой, в том числе через внесение необходимых изменений в муниципальную программу;

2) разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных мероприятий муниципальной программы);

3) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3. Реализация муниципальной программы будет осуществляться путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством, ответственным исполнителем муниципальной программы.

4. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

- 5. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению:

- Таблица 3.1.

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефицит федерального, регионального и местного бюджетов | проведение агитационной работы с потенциальными инвесторами для возможности пополнения бюджета за счет внебюджетных источников |
| 2 | Низкая социальная активность населения | повышение уровня информирования населения, проведение агитационных мероприятий |

| Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1 |  |
| № | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы |  | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, (всего тыс. руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городское поселение Коммунистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Увеличение площади и количества благоустроенных дворовых территорий в границах муниципального образования городское поселение Коммунистический; Задача 2. Увеличение доли финансового участия граждан при благоустройстве дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования |  | Администрация городского поселения Коммунистический | 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1. | Всего | 7462 | 5398 | 1632 | 432 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6715,8 | 4858,2 | 1468,8 | 388,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет городского поселения Коммунистический | 746,2 | 539,8 | 163,2 | 43,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Привлечённые средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 3. Увеличение площади и количества благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования городское поселение Коммунистический. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство общественных мест муниципального образования |  | Администрация городского поселения Коммунистический | 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3. | Всего | 9306 | 4131 | 5175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8375,4 | 3717,9 | 4657,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет городского поселения Коммунистический | 930,6 | 413,1 | 517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | Всего | 16768 | 9529 | 6807 | 432 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15091,2 | 8576,1 | 6126,3 | 388,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет городского поселения Коммунистический | 1676,8 | 952,9 | 680,7 | 43,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Привлечённые средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению главы

городского поселения Коммунистический

от  2017  г.  №

Состав временной комиссии по работе с проектом постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы»

Председатель — Турышева Оксана Николаевна

Заместитель председателя -  Грищенко Вячеслав Анатольевич

Секретарь — Квасова Анастасия Анатольевна

Члены комиссии:

Пепелева Елена Александровна

Грищенко Евгений Вячеславович

Приложение № 3

к постановлению главы

городского поселения Коммунистический

Перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний, и лиц, ответственных за их проведение

| № п/п | Мероприятие | Место, срок проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрание жителей городского поселения Коммунистический для обсуждения проекта постановления Администрации городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» | «14» декабря 2017 г. в 16.00 часов Администрация г.п. Коммунистический | Турышева О.Н. |
| 2 | Прием письменных предложений и замечаний от населения городского поселения Коммунистический к проекту постановления Администрации городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» | Кабинет № 6 администрации г.п. Коммунистический Со дня опубликования до 19.12.2017 года | Лунегова М.В. |
| 3 | Встреча членов комиссии с работниками организаций и предприятий с разъяснениями по проекту постановления Администрации городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» | Предприятия, организации со дня опубликования до 19.12.2017 года | Члены комиссии |
| 4. | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в Бюллетене «Вестник» | г. п. Коммунистический 20.12.2017 года | Пепелева Е.А. |

Приложение № 4

к постановлению главы

городского поселения Коммунистический

от   №

Порядок

учета предложений и замечаний по проекту постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы»

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет организацию учета предложений при проведении публичных слушаний по проекту  постановления Администрации  городского поселения Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение Коммунистический» на 2018-2022 годы» (далее проект постановления), а также участия граждан в его обсуждении.

2. Участники публичных слушаний вправе:

- знакомиться с проектом постановления;

- участвовать в обсуждении проекта постановления способами, предусмотренными настоящим Порядком;

- задавать вопросы выступающим представителям администрации городского поселения Коммунистический, разработчикам проекта постановления;

- высказывать свою точку зрения по проекту постановления, использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видео материалы и т.д.) и прилагать письменное выступление к протоколу публичных слушаний;

- вносить предложения и замечания к проекту постановления, для включения их в протокол публичных слушаний.

3. Предложения и замечания к проекту постановления вносятся участниками публичных слушаний в период проведения публичных слушаний.

4. Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний только по существу обсуждаемого вопроса, излагаются четко, ясно и с обоснованием.

5. Участники публичных слушаний при внесении предложения, замечания указывают фамилию, имя, отчество и место жительства.

6. Участники публичных слушаний предоставляют предложения и замечания к проекту постановления в устной и письменной формах.

7. Предложения и замечания в устной форме принимаются исключительно в процессе проведения собрания граждан по проекту постановления.

8. Предложения и замечания в письменной форме предоставляются участниками публичных слушаний в администрацию городского поселения Коммунистический лично или по почте. Письменные предложения и замечания подписываются гражданином, направившим его. Анонимные предложения и замечания в протокол не вносятся.

9. Предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, включаются в протокол. Письменные предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, являются обязательным приложением к протоколу.

10. Жители городского поселения Коммунистический имеют право знакомиться с протоколом публичных слушаний по проекту постановления, делать из него выписки, снимать копии.

11. Администрация городского поселения Коммунистический в течении трёх дней  с момента поступления  письменного обращения выдает заверенную копию протокола публичного слушания по проекту постановления любому жителю городского поселения Коммунистический.

БЮЛЛЕТЕНЬ «ВЕСТНИК»

Главный редактор Е.А. Пепелева

Учредитель: администрация городского поселения

Коммунистический

(Тюменская обл., Советский р-он, г.п. Коммунистический,

ул. Северная, 13, тел. (факс) 8 (34675) 4-63-26, 4-67-85)