

**Ханты - Мансийский автономный округ – Югра**

**Советский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 31 » октября 2023 г. № 235

О внесении изменений в постановление Администрации г. п. Коммунистический от 28.11.2018г № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского поселения Коммунистический»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом городского поселения Коммунистический, постановлением Администрации городского поселения Коммунистический от 06.11.2018 № 253 «О модельной муниципальной программе г. п. Коммунистический, порядке формирования утверждения и реализации муниципальных программ г. п. Коммунистический»:

1.Внести изменения в постановление Администрации г.п. Коммунистический от 28.11.2018г. № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Коммунистический», а именно:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Коммунистический.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Коммунистический Л.А. Вилочева

Приложение

к постановлению Администрации

г. п. Коммунистический

от 31.10.2023г. № 235

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности городского поселения Коммунистический»**

**Паспорт программы городского поселения Коммунистический**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Коммунистический» (далее муниципальная программа) |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер муниципального правового акта) \* | 28.11.2018г. № 288 Постановление Администрации г.п. Коммунистический «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Коммунистический» |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения Коммунистический |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1.Администрация городского поселения Коммунистический |
| Соисполнители программы |  |
| Цель программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи программы | 1.Улучшение технических характеристик зданий Администрации.  2.Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств. |
| Основные мероприятия | 1.Ремонтные работы по внешнему контуру зданий и внутренних перекрытий;  2.Замена установленных ламп на светодиодные в здании администрации;  3.Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления;  4.Модернизация уличного освещения городского поселения. Замена уличных светильников на светодиодные. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленного в том числе на реализацию в г.п.Комму нистический национальных проектов (программ) Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Уменьшение объемов энергопотребления в связи с улучшением технических характеристик энергопотребляющих устройств в здании администрации до 95%  2. Замена установленных ламп на светодиодные в здании администрации до 69%  3**.** Модернизация уличного освещения поселения. Замена уличных светильников на светодиодные до 45,6% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 955,3 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 163,8 тыс. рублей;  2020 год – 2,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 8,1 тыс. рублей;  2023 год – 4,4 тыс. рублей;  2024 год – 1,0 тыс. рублей;  2025 год – 171,0 тыс. рублей;  2026 – 2030 годы – 605,0 тыс.руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

\* Заполняется после утверждения муниципальной программы.

**Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».**

1.1. Формирование благоприятной деловой среды

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты

Мероприятия, в рамках муниципальной программы, не предусматривают реализацию инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции

Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по развитию конкуренции и содействию импорт замещению в автономном округе, реализацию стандарта развития конкуренции.

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы**

1. Финансирование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Коммунистический» осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Коммунистический о бюджете.

2. Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

3. Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

3.1. разработку проектов нормативных правовых актов городского поселения Коммунистический, необходимых для выполнения программы, и внесение их на рассмотрение в Администрацию городского поселения Коммунистический;

3.2. взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности Финансово-экономического отдела;

3.3. уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации программы;

3.4. управление программой, эффективное использование средств, выделенных   
на реализацию программы;

3.5. предоставление главе городского поселения Коммунистический отчета о ходе реализации муниципальной программы;

3.6. информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

Мероприятия программы по представлению муниципального образования  
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями реализуется с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:

- несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за достижение целевых показателей муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Коммунистический, необходимых для реализации муниципальной программы;

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;

- проводят мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в Уполномоченный орган информацию о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно предоставляют в Уполномоченный орган отчет о реализации муниципальной

программы в порядке, установленном распоряжением Администрации городского поселения Коммунистический;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в

порядке, установленном постановлением Администрации городского поселения Коммунистический;

- организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции,

информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте городского поселения Коммунистический, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

Мероприятия муниципальной программы, предусмотренные для улучшения технических характеристик энергопотребляющих устройств, технических характеристик здания администрации за счет средств бюджета городского поселения Коммунистический в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Коммунистический.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и фактически достигнутых результатов её реализации. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Уменьшение объемов энергопотребления в связи с улучшением технических характеристик энергопотребляющих устройств в здании администрации, % | 100 | 99,0 | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 97,0 | 96,5 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Замена установленных ламп на светодиодные в здании администрации до 80% | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 21,0 | 27,0 | 33,0 | 39,0 | 69,0 | 69,0 |
| 3 | Модернизация уличного освещения поселения. Замена уличных светильников на светодиодные до 45,6% | 4,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 12,9 | 17,0 | 21,0 | 25,2 | 45,6 | 45,6 |

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 |
| Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий администрации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонтные работы по внеш-нему контуру зданий и внутрен-них перекрытий (утепление дверных блоков на входе, обеспечение автоматического закрывания дверей, замена оконных блоков) (1) | Администрация городского поселения Коммунистический | Всего | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 250,0 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 250,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 250,0 |
| Задача 2. Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Замена установленных ламп на светодиодные в здании администрации (2) | Администрация городского поселения Коммунистический | Всего | 37,3 | 15,8 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 37,3 | 15,8 | 2,0 | 0,0 | 8,1 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 2.2. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления (1) | Администрация городского поселения Коммунистический | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Модернизация уличного освещения городского поселения. Замена уличных светильников на светодиодные (3) | Администрация городского поселения Коммунистический | Всего | 568,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 350,0 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 568,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 350,0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего | 605,3 | 163,8 | 2,0 | 0,0 | 8,1 | 4,4 | 1,0 | 71,0 | 355,0 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 605,3 | 163,8 | 2,0 | 0,0 | 8,1 | 4,4 | 1,0 | 71,0 | 355,0 |
| Всего по муниципальной программе: | |  | Всего | 955,3 | 163,8 | 2,0 | 0,0 | 8,1 | 4,4 | 1,0 | 171,0 | 605,0 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 955,3 | 163,8 | 2,0 | 0,0 | 8,1 | 4,4 | 1,0 | 171,0 | 605,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портфели проектов и проекты, направленные том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации: | |  | Без финансирования |  | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) | |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

**Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | | Наименование целевого показателя |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | |
| Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий администрации | | | | |
| 1.1. | Ремонтные работы по внешнему контуру зданий и внутренних перекрытий | Оплата за утепление дверных блоков на входе, обеспечение автоматического закрывания дверей, замена оконных блоков | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ | Уменьшение объемов энергопотребления в связи с улучшением технических характеристик энергопотребляющих устройств в здании администрации |
| Задача 2. Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств | | | | |
| 2.1. | Замена установленных ламп на светодиодные в здании администрации | Замена установленных  электрических ламп на светодиодные | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; | Замена установленных ламп на светодиодные в здании администрации |
| 2.2.  2.3. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления  Модернизация уличного освещения городского поселения. Замена уличных светильников на светодиодные | Проведение ревизии (очистки) системы отопления в здании  Замена уличных светильников на светодиодные | Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ | Уменьшение объемов энергопотребления в связи с улучшением технических характеристик энергопотребляющих устройств в здании администрации  Модернизация уличного освещения поселения. Замена уличных светильников на светодиодные |