Администрация

городского  поселения  Коммунистический

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

628256, Ханты-Мансийский автономный округ			             телефон               4-60-45

Тюменской области				       		                      		                              4-62-94

п. Коммунистический							        телефон (факс):       4-63-26

ул. Северная, д.13		                 						        сайт: www.samza.ru 	                                 											электронная почта: adm@samza.ru

«07» сентября 2017 г.                			                					        № 230

г.п.Коммунистический

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление

Администрации г.п.  Коммунистический

от 01.11.2016г.№ 258  «Об утверждении

муниципальной программы  «Благоустрой-

ство территории   городского поселения

Коммунистический на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Администрации городского поселения Коммунистический от 20 июня 2012 года № 87 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Коммунистический», Уставом городского поселения Коммунистический, постановлением Администрации городского поселения Коммунистический от 01 ноября 2013 года  «О порядке разработки, утверждения,  реализации муниципальных программ  и ведомственных целевых программ городского поселения Коммунистический»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации г.п. Коммунистический от 01.11.2016г. № 258  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории   городского поселения Коммунистический на 2017-2019 годы» , а именно:

1.1  Строку 7 в  Паспорте программы городского поселения Коммунистический изложить в новой редакции:

| Общие объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования Программы составит 3 285,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1492,2тыс. руб. 2018 год - 972,0 тыс. руб. 2019 год - 820,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2  Приложение 1 раздела 3. Перечень мероприятий программы   изложить в новой редакции  согласно приложению 1  к настоящему постановлению.

1.3    Раздел 4. Объемы и источники финансирования программы изложить в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене  «Вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения Коммунистический.

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Коммунистический                                                                                Л.А.Вилочева

Приложение 1

к  постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                  г.п. Коммунистический

от  07.09.2017г.№ 230

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: комплексное благоустройство и озеленение городского поселения Коммунистический, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация эффективной системы благоустройства и озеленения городского поселения Коммунистический, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения городского поселения Коммунистический |  | 334,8 | 130,8 | 102,0 | 102,0 | АГП Коммунистический |
| 1.1.1 | Обустройство и содержание внутриквартальных газонов, озеленение | бюджет городского поселения | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.1.2. | Очистка территорий от несанкционированных свалок и бытового мусора | бюджет городского поселения | 328,8 | 130,8 | 99,0 | 99,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Коммунистический |  | 90,6 | 20,6 | 35,0 | 35,0 | АГП Коммунистический |
| 1.2.1. | Организация праздничного оформления улиц, зданий, в том числе ведения адресного хозяйства | бюджет городского поселения | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2.2. | Оформление и содержание снежных городков, установка новогодней елки, приобретение и ремонт новогодней иллюминации | бюджет городского поселения | 70,6 | 20,6 | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Ремонт малых архитектурных форм на внутриквартальных площадях и проездах, детских площадках |  | 57,7 | 7,7 | 25,0 | 25,0 | АГП Коммунистический |
| 1.3.1. | Содержание и ремонт детских спортивных и игровых площадок | бюджет городского поселения | 57,7 | 7,7 | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Комплексное благоустройство внутриквартальных площадей |  | 2253,7 | 1165,1 | 622,4 | 466,2 | АГП Коммунистический |
| 1.4.1 | Содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов | бюджет городского поселения | 293,6 | 69,0 | 95,4 | 129,2 |  |
| 1.4.2. | Ремонт контейнеров и приобретение контейнеров | бюджет городского поселения | 102,4 | 22,4 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.4.3 | Санитарное содержание внутриквартальных площадей | бюджет городского поселения | 1857,7 | 1073,7 | 487,0 | 297,0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Сохранение и улучшение архитектурного облика городского поселения |  | 246,9 | 11,9 | 115,0 | 120,0 | АГП Коммунистический |
| 1.5.1. | Содержание парковой зоны | бюджет городского поселения | 46,9 | 11,9 | 15,0 | 20,0 |  |
| 1.5.2 | Снос ветхих домов | бюджет городского поселения | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.6. | Задача 6. Содержание муниципального кладбища |  | 196,1 | 156,1 | 20,0 | 20,0 | АГП Коммунистический |
| 1.6.1. | Содержание мест захоронения | бюджет городского поселения | 196,1 | 156,1 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.7. | Задача 7. Развитие и поддержка инициатив жителей городского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий |  | 105,2 | 0,0 | 52,6 | 52,6 | АГП Коммунистический |
| 1.7.1. | Проведение ежегодного поселкового конкурса на звание «Самый образцовый двор» | бюджет городского поселения | 25,2 | 0,0 | 12,6 | 12,6 |  |
| 1.7.2. | Проведение ежегодного поселкового конкурса «Снежное чудо | бюджет городского поселения | 80,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Итого по Программе: |  | 3285,0 | 1492,2 | 972,0 | 820,8 | АГП Коммунистический |
|  | В том числе: | бюджет городского поселения | 3285,0 | 1492,2 | 972,0 | 820,8 | АГП Коммунистический |

Приложение 2

к  постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                    г.п. Коммунистический

от 07.09.2017г.№ 230

Объемы и источники финансирования  программы

| № п/п | Задачи Программы | Всего тыс. руб. | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Задача 1. Организация эффективной системы благоустройства и озеленения городского поселения Коммунистический, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения городского поселения Коммунистический всего, в т.ч. по источникам | 334,8 | 130,8 | 102,0 | 102,0 |
|  | бюджет городского поселения | 334,8 | 130,8 | 102,0 | 102,0 |
| 2. | Задача 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Коммунистический всего, в т.ч. по источникам | 90,6 | 20,6 | 35,0 | 35,0 |
|  | бюджет городского поселения | 90,6 | 20,6 | 35,0 | 35,0 |
| 3. | Задача 3. Установка малых архитектурных форм на внутриквартальных площадях и проездах, детских площадках всего, в т.ч. по источникам | 57,7 | 7,7 | 25,0 | 25,0 |
|  | бюджет городского поселения | 57,7 | 7,7 | 25,0 | 25,0 |
| 4. | Задача 4. Комплексное благоустройство внутриквартальных площадей | 2253,7 | 1165,1 | 622,4 | 466,2 |
|  | бюджет городского поселения | 2253,7 | 1165,1 | 622,4 | 466,2 |
| 5. | Задача 5. Сохранение и улучшение архитектурного облика городского поселения всего, в т.ч. по источникам | 246,9 | 11,9 | 115,0 | 120,0 |
|  | бюджет городского поселения | 246,9 | 11,9 | 115,0 | 120,0 |
| 6. | Задача 6. Содержание муниципального кладбища всего, в т.ч. по источникам | 196,1 | 156,1 | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет городского поселения | 196,1 | 156,1 | 20,0 | 20,0 |
| 7. | Задача 7. Развитие и поддержка инициатив жителей городского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий всего, в т.ч. по источникам | 105,2 | 0,0 | 52,6 | 52,6 |
|  | бюджет городского поселения | 105,2 | 0,0 | 52,6 | 52,6 |
|  | Всего по Программе, в т.ч. по источникам | 3285,0 | 1492,2 | 972,0 | 820,8 |
|  | бюджет городского поселения | 3285,0 | 1492,2 | 972,0 | 820,8 |