Приложение 9

к распоряжению Администрации городского поселения Коммунистический

от .02.2024 №

Отчет

о реализации муниципальной программы городского поселения Коммунистический

«Формирование современной городской среды городского поселения Коммунистический» за 2023 год

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Коммунистический» (далее программа), утверждена постановлением Администрации городского поселения Коммунистический от 22.11.2018 № 278 (с изменениями от 27.12.2023 № 313).

2. Цель программы:

Создание комфортной городской среды городского поселения Коммунистический

Задачи программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды

3. Объемы и источники финансирования программы за 2023 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинан- сировано, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполне-ния к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе: | 1 089,4 | 1 089,4 | 100 | 1 089,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 167,1 | 167,1 | 100 | 167,1 | 100 |
| Бюджет ХМАО – Югры | 496,8 | 496,8 | 100 | 496,8 | 100 |
| Бюджет городского поселения Коммунистический | 425,5 | 425,5 | 100 | 425,5 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2023 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории комплекса многоквартирных домов ул. Лесная, д.2, 4, 6, г.п.Коммунистический. Ремонт дворовых проездов, освещение установка скамеек и урн для мусора | 0 | Денежные средства на 2023 год не планировались. |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| 2.1 | Благоустройство общественной территории возле Храма Покрова Божией Матери, ул.Обская, г.п.Коммунистический. Пешеходная зона, скамейки, урны, освещение, парковка, озеленение. | 0,0 | Денежные средства на 2023 год не планировались. Мероприятие реализовано в 2019-2020гг. |
| 2.2 | Благоустройство сквера | 0,0 | Денежные средства на 2023 год не планировались. Мероприятие реализовано в 2021г. |
| 2.3 | Универсальная спортивная площадка, Советский район, г.п. Коммунистический | 0,0 | Денежные средства на 2023 год не планировались. Реализация мероприятия запланировано на 2024г. |
| 2.4 | Благоустройство общественной территории в рамках реализации проекта «Медик Лайф» г.п. Коммунистический. | 476,0 | Денежные средства выделялись на выполнение работ по благоустройству общественной территории. |
| 2.5 | Инициативный проект «Новогоднее настроение» | 0,0 | Денежные средства на 2023 год не планировались. Мероприятие реализовано в 2022г. |
| 2.6 | Инициативный проект «Праздник для всех» | 0,0 | Денежные средства на 2023 год не планировались. Мероприятие реализовано в 2022г. |
| 2.7 | Инициативный проект «Невесомость» | 284,3 | Денежные средства выделялись на приобретение оборудования (качели маятниковые). |
| 2.8 | Благоустройство и озеленение городского поселения Коммунистический, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 329,1 | Денежные средства выделялись на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, проведение аккорицидной обработки территории кладбищ, оказание услуг по обращению с ТКО, выполнение работ по очистке и планировке территории, приобретение контейнеров для опасных отходов и материальных запасов. |
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. |
| 3.1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. | 0 | Денежные средства на 2023 год не планировались. Проводились субботники по уборке территорий городского поселения, парка с участием жителей поселения. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей | Степень достижения целевых значений показателей (%)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2023 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | 5 | 5 | 100,0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий. | 4 | 4 | 100,0 |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в поселении. | 30 | 30 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет — 10,0 балла).